## 宁武县贯彻落实山西省生态环境保护专项督察第三组反馈问题清单第22号整改验收意见

按照《关于做好省级生态环境保护督察反馈意见整改销号管理工作的通知》要求，对照《山西省生态环境保护专项督察第三组反馈问题清单》，2020年11月，我县组成验收组对第22号整改任务完成情况进行了现场验收。

- 整改任务

截止2019年8月底，忻州市“煤改气”、“煤改电”等清洁取暖改造完成率为25.8%。

- 整改目标

改造任务全部完成。

- 完成情况

按照忻州市人民政府《关于印发忻州市2019年清洁取暖工作实施方案的通知》（忻政办发[2019]50号），宁武县2019年清洁取暖改造总任务2587户，共计260843m2; 其中煤改电供暖户数 880户，供暖面积90143m2; 集中供热户数1707户，集中供热面积170700m2; 煤改气及其他清洁取暖计划均为零。

2019年我县共完成清洁取暖改造任务2727户，计285673m2，完成了计划的109.5%;其中完成煤改电供暖户数1003户，供暖面积103473m2，完成计划的114.8%;完成集中供热户数1724户，集中供热面积182200m2，完成计划的106.7%。宁武县2019年度清洁取暖工作已按照工作目标和要求，按时超额完成了工作任务。

- 验收结论

已按要求完成整改任务，可以销号验收。